中国石化上海高桥石油化工有限公司

“储运部#4联合罐区0#码头增设快速脱缆设施” 项目（详细设计）竞争性选商公告

- 本项目的竞争性选商具体采用以下（ 第2）种方式：

1.竞标（综合评审法，1轮）；2.竞价（最低价评审法，1轮）；3.竞争性谈判（综合评审法，多轮）；4.竞争性谈判（最低价评审法，多轮）； 5.独家谈判（最低价评审法，多轮）。

- 竞争性选商条件

本项目已进入工程实施阶段，该项目于2024年*月*日在上海高桥石化有限公司的门户网站发布了竞争性选商信息并得到了贵司的响应，现特邀请贵公司参与工程详细设计响应。

- 项目概况

- 竞争性选商项目名称：储运部#4联合罐区0#码头增设快速脱缆设施

- 竞争性选商项目类别：详细设计

- 竞争性选商项目编号：PGAB240086 —0005

- 竞争性选商文件编号：工程部【2024】-0016

- 业务来源：高桥石化公司固定资产投资（项目性质属三类，WBS：PGAB240086  ）

业务内容：（1）改造将0#码头部分原有系船柱及绞缆设施拆除，在相应带缆位置新设快速脱缆钩，采用植螺栓方式，并对供电能力进行复核，增设供电及控制系统。（2）对《储运部#4 联合罐区0#码头结构检测和评估项目报告》（中交第三航务工程勘察设计院有限公司，2024 年3月）中发现的结构损坏构件进行统一修复（3）配套电气及仪表控制工程工程设计内容包含本项目的详细施工图设计、竣工图编制、采购技术服务等设计和咨询服务内容。

- 履行日期：合同签订后至2024年7月30日（具体以招标人批准的计划为准）。

- 建设投资：项目批复总投资为797万元（含增值税，以下同），建安工程费为625万元（其中设备购置费397万元、主要材料费0万元、安装工程费107万元，建筑工程费121万元），其它费用为0万元。

- 详细设计响应限价：66万元。（含税）

四、响应人资格要求

1、具有水运行业工程设计资质甲级并有相关业绩。

五、专项承诺要求/内容（注：无承诺即作为废标）

| 分项内容 | 具体要求 | 承诺 (是/否) |
| --- | --- | --- |
| 安全管理 | - 目标：严格按国家、竞争性选商人的要求精心组织与管理，确保安全生产事故为零。 |  |
|  | - 保证措施：进入施工现场作业须执行《中国石化承包商安全监督管理办法》（中国石化安〔2017〕603号）、《高桥石化承包商安全监督管理细则》（沪高石化企〔2018〕19号）等相关的管理规定。 |  |
| 质量管理 | - 设计方案先进、合理、经济、实用。 |  |
|  | - 设计文件的内容深度和完整性符合国家与行业相关规范、竞争性选商人的要求，并满足订货和施工要求。 |  |
| 进度要求 | - 合同签订后至2024年7月30日完成详细设计,要求先提供订货资料 |  |
| 费用计取原则 | - 按计价格[2002]10号（国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》）执行。设计费（包括基本设计费、非标设计费、竣工图编制费）和设备采购技术服务费。 |  |
| 合同管理 | - 本投标价即为合同闭口包干价，且合同生效后不再作调整。 |  |
|  | - 严格按合同约定履行。 |  |

六、保密要求：不论成交与否，响应人在10 年内对本次竞争性选商期间往来资料承担保密责任。

七、诚信合规要求：近两年内受到的行政处罚、作为被告的诉讼案件等合规事项的情况说明；响应人须承诺：在本次响应和若成交后的合同签订、履行过程中的所有行为应符合诚实守信合规的要求，并愿意接受邀请人的诚信合规体系考核和处理。

- 商务报价部分要求：

最高响应限价：66万元（含税）；

报价方式：一次性报出响应总价（含税）。

成交方式: 最低价成交（含税）。

受邀单位代表是否参加评审会议:否

注：商务报价计分规则：商务得分=（最低有效评审价/响应人有效评审价）×100%

九、响应文件递交：

- 响应函格式及填报内容（见下页：响应函）。

- 响应函（共1份）须签字盖章并密封递交。

- 响应函递交截止日期：2024年*月*日16:00:00；

- 递交地点：上海市浦东新区大同路1218号509室。

- 联系人姓名：汤秋鹏；

- 联系人地址：上海浦东新区大同路1218号509室；

- 联系人电话：021-58711001转82613；

- 联系人电子邮箱：tangqiupeng.gqsh@sinopec.com。

邀请人：中国石化上海高桥石油化工有限公司

日期：2024年*月*日

响应函

致：中国石化上海高桥石油化工有限公司：

- 在考察现场并充分研究了上海高桥石化有限公司“储运部#4 联合罐区0#码头增设快速脱缆设施”项目详细设计竞争性选商文件的全部内容后，我方将按竞争性选商文件的要求进行详细设计并按时提交设计文件。

- 我方响应竞争性选商文件确定的详细设计业务内容与范围。

- 我方的专项承诺如下：

| 分项内容 | 具体要求 | 承诺 (是/否) |
| --- | --- | --- |
| 安全管理 | - 安全目标：严格按国家与行业规范、竞争性选商人的要求精心组织与管理，确保合同履行期间安全生产事故为零。 |  |
|  | - 安全承诺：进入竞争性选商人作业装置须执行《中国石化承包商安全监督管理办法》（中国石化安〔2017〕603号）、《高桥石化承包商安全监督管理细则》（沪高石化企〔2018〕19号）等相关管理规定。 |  |
| 质量管理 | - 质量管理目标：设计方案先进、合理、经济、实用。 |  |
|  | - 质量管理承诺：设计文件的内容深度和完整性符合国家与行业相关规范、竞争性选商人的要求，并满足订货和施工要求。 |  |
| 进度要求 | - 合同签订后至2024年7月30日完成详细设计，要求先提供订货资料。 |  |
| 费用计取原则 | - 按照国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格[2002]10号）计取设计费。设计费（包括基本设计费、非标设计费、竣工图编制费）和设备采购技术服务费。 |  |
| 合同管理 | - 本投标价即为合同闭口包干价，且合同生效后不再作调整。 |  |
|  | - 严格按合同约定履行。 |  |

- 我方的投标报价、承诺的工期见下表：

| - 响应报价 |  |
| --- | --- |
| 最终响应报价（万元） |  |
| - 工期(天) |  |

响应人：（盖章）

日期：2024年x月xx日

附件1

法定代表人身份证明书

单位名称：       地  址：

姓    名：             职  务：

系的法定代表人。

特此证明。

单位：                （盖章）

日  期：  年  月  日

附件 2

授权委托书

本授权委托书声明：

本人（姓名）系（竞争性谈判单位名称）的法定代表人，

现授权委托我单位（姓名）同志为本公司授权代理人，

以本公司名义参加工程的竞争性谈判，授权委托代理人在竞争性谈判、

合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，

我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权委托代理人：   （签字）     职 务：

身份证号：

竞争性谈判单位：     （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2022年		月		日

附件3：

项目部人员配置表

| 序号 | 本项目职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 国家注册执业证书名称及编号 | 职称证书名称及编号 | 其他证书名称及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

“储运部#4 联合罐区0#码头增设快速脱缆设施”项目
工程详细设计评审过程及结果汇总

| 序号; 响应文件响应情况; 响应单位一; 响应单位二; 响应单位三. 一; 专项承诺（响应标准：是/不是）. 1; 标书密封情况. 2; 安全管理承诺1. 3; 安全管理承诺2. 4; 质量管理承诺1. 5; 质量管理承诺2. 6; 进度要求承诺. 7; 费用计取原则承诺. 8; 合同管理1. 9; 合同管理2. 二; 响应函报价; 最高限价66万元. 1; 响应报价（万元）. 2; 最低报价（万元）. 3; 报价得分(最低报价/响应报价*100). 最终排名. 评审小组成员（签字）： |
| --- |
|  |  |  | 日期： | 2024-X-X |

*技术项为否决项，如有不合格项则否决该家单位本次响应。